Growth Equestre — UI Web em Node.js

Arquitetura, Plano de Execução e Backlog (Hackathon)

Data: 10/02/2026

# Resumo

Proposta prática para substituir a UI em Streamlit por uma UI Web em Node.js, mantendo integração com o backend existente via proxy HTTP. Meta: experiência consistente para demo de hackathon (Dashboard, Kanban/CRM, listas e config).

# Escopo do MVP

UI Web (Express + EJS) com design consistente e responsivo.

Proxy /api/* -> BACKEND_URL (evita CORS e simplifica consumo da API).

Dashboard com KPIs (/crm/summary).

Kanban com drag-and-drop (/crm/kanban e /crm/kanban/move).

Leads e Parceiros (listas com busca).

Fallback com mocks quando rotas ainda não existirem (demo resiliente).

# Arquitetura proposta

## Componentes e responsabilidades:

| Componente | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| UI Web | Node.js + Express + EJS | Renderizar páginas e servir assets. Prover UX para hackathon. |
| Proxy | http-proxy-middleware | Encaminhar /api/* para o backend sem CORS. Simplificar URLs do frontend. |
| Backend | Node/Express (existente) | Persistência e regras do CRM (leads, parceiros, kanban, etc.). |
| Banco | PostgreSQL (existente) | Armazenar entidades do CRM e histórico. |

## Fluxo de requisições (alto nível):

Navegador -> UI Web (http://localhost:3100) -> chamadas fetch para /api/* -> proxy para BACKEND_URL (ex.: http://localhost:3000).

# Contrato mínimo de API (recomendado)

Padronize no backend as rotas abaixo (ou adapte as variáveis no .env):

| Objetivo | Método | Rota | Resposta/Body (exemplo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Health check | GET | /health | { status: 'ok' } |
| KPIs do dashboard | GET | /crm/summary | { leads_total, partners_total, events_total } |
| Kanban (colunas e cards) | GET | /crm/kanban | { columns: [ { id, title, cards:[...] } ] } |
| Mover card | POST | /crm/kanban/move | body: { card_id, from, to } |
| Listar leads | GET | /crm/leads | [ { id, name, stage, cnae } ] |
| Listar parceiros | GET | /crm/partners | [ { id, name, segment, cnae } ] |

# Plano de execução (sprints)

## Sprint 0 (setup)

Subir UI Web base + proxy; criar navegação e layout; definir endpoints no .env.

## Sprint 1 (MVP demo)

Dashboard (KPIs) + Kanban drag-and-drop + listas (Leads/Parceiros).

Mocks de fallback para não quebrar a demo.

## Sprint 2 (polimento)

CRUD mínimo (criar/editar) se o backend suportar.

Auth opcional (JWT) e observabilidade (logs) + smoke tests.

# Backlog em formato de issues

Backlog detalhado: docs/github_issues.md (no pacote da UI Web).

# Runbook (comandos)

## Local:

cp .env.example .env

npm install

npm run dev (modo local opcional; padrao atual em container via docker compose)

Abrir http://localhost:3100

## Docker:

Servico ui_web ja integrado no docker-compose. Subir stack completa com: docker compose up -d --build db scoring backend ui_admin ui_web

# Checklist para DemoDay

Backend respondendo /health e /crm/kanban.

UI Web acessível (porta 3100) e sem erros no console do navegador.

Kanban operável (arrastar cards) e endpoint de move ok (ou mock).

Dashboard com KPIs (ou fallback coerente) + evidência rápida (print ou gravação curta do fluxo).