Guia de Issues (Cronograma) — Growth Equestre Hackathon 2026

Como criar, organizar e acompanhar tarefas por equipe (DS / BE / FE) no GitHub — com exemplos prontos.

Repositório: growth_equestre_hackathon_2026

Branches de trabalho (padrão do projeto): feature/ds, feature/be, feature/fe

# 1) Objetivo deste documento

Este guia padroniza o uso de Issues no GitHub para controlar o cronograma do projeto: o que cada equipe vai fazer, quando, e em que status está — sem depender de mensagens soltas no chat.

Cada entrega importante vira uma Issue (tarefas pequenas também podem virar subtarefas/checklist).

Cada equipe cria e cuida das próprias Issues, mantendo tudo rastreável.

Toda Issue deve terminar em um Pull Request (PR) na branch da equipe.

# 2) Regra de ouro (o que dá certo na prática)

1 Issue = 1 resultado verificável (ex.: endpoint pronto, tela pronta, notebook treinando, etc.).

Sempre escreva critério de aceite (como saber que está pronto).

Use labels para equipe e tipo (ds/be/fe + feature/bug/docs).

Sempre coloque a Issue em um Milestone (Semana 1 / Semana 2 / DemoDay).

Vincule a Issue a um PR e feche a Issue com Closes #ID no PR.

# 3) Estrutura recomendada no GitHub

## 3.1 Labels (marcadores) mínimos

Crie (ou reutilize) estes labels no repositório. Isso evita bagunça e facilita filtros.

| Categoria | Exemplo de label | Uso recomendado |
| --- | --- | --- |
| Equipe | ds / be / fe | Diz quem é responsável pela entrega |
| Tipo | feature / bug / chore / docs | Classifica o tipo de trabalho |
| Prioridade | p0 / p1 / p2 | Ajuda a priorizar no curto prazo |
| Tamanho | S / M / L | Ajuda a estimar esforço (rápido, sem burocracia) |
| Status (opcional) | blocked / needs-review | Sinaliza impedimentos e revisões |

## 3.2 Milestones (controle do cronograma)

Milestone é o seu “prazo macro”. Exemplos simples para hackathon:

Semana 1 — Base pronta (infra + endpoints + UI mínima)

Semana 2 — MVP completo (fluxo ponta a ponta funcionando)

Semana 3 — Refinos + Demo (polimento, métricas, pitch, bugs)

Dica: se o hackathon for curto, use apenas: MVP e DemoDay.

## 3.3 Project (Kanban) para visualizar andamento

Se vocês usarem GitHub Projects, crie um board simples (Kanban) com colunas:

Backlog (a fazer, mas não começou)

Ready (priorizado para começar agora)

In Progress (em execução)

Review (aguardando PR review/teste)

Done (finalizado e merged)

Obs.: isso é opcional. Se não quiser Projects, dá para controlar só por labels + milestones.

# 4) Como criar uma Issue (passo a passo)

## 4.1 Criar pelo GitHub (web)

No repositório, vá na aba Issues → clique em New issue.

Título claro (comece com a equipe): [DS] ...  [BE] ...  [FE] ...

Descrição com: contexto, objetivo, critérios de aceite e checklist.

Marque: Assignee (responsável), Labels (ds/be/fe + tipo), Milestone (prazo).

Se usar Project (Kanban), adicione ao board e coloque em Backlog ou Ready.

## 4.2 Criar direto do Kanban (se usar GitHub Projects)

No Project, clique em + Add item e crie uma nova Issue.

Já coloque a Issue na coluna correta (Backlog/Ready).

Depois complete labels, milestone e assignee.

# 5) Templates prontos (copiar e colar na Issue)

## 5.1 Template — Feature (entrega)

Copie e cole este template na descrição da Issue:

## Contexto

- (1-2 linhas) Por que isso é necessário?

## Objetivo

- O que precisa ficar pronto?

## Critérios de aceite (como validar)

- [ ] ...

- [ ] ...

## Checklist de implementação

- [ ] Tarefa 1

- [ ] Tarefa 2

## Observações / links

- Link de referência, endpoint, tela, etc.

## 5.2 Template — Bug (correção)

Copie e cole este template na descrição da Issue:

## O que está acontecendo

- Descreva o bug e o impacto.

## Como reproduzir

1) ...

2) ...

## Comportamento esperado

- ...

## Critérios de aceite

- [ ] Bug não ocorre mais

- [ ] Cobertura mínima de teste/validação manual

## 5.3 Template — Spike/Experimento (DS)

Para tarefas exploratórias (modelos, features, análises):

## Hipótese / Pergunta

- ...

## Como vou testar

- Dataset/recorte

- Métrica de avaliação

## Saída esperada (deliverable)

- [ ] Notebook + resultados

- [ ] Recomendação objetiva (o que vamos adotar)

# 6) Exemplos de Issues por equipe (já no padrão do projeto)

Use estes exemplos como referência. Ajuste conforme o escopo real do seu MVP.

## 6.1 Data Science — exemplos

[DS] Baseline do scoring (regra + modelo simples)

Critério de aceite: endpoint /score retorna score + status + motivos coerentes em 3 cenários de demo.

[DS] Feature engineering mínimo (eventos → variáveis)

Critério de aceite: documentação das features e como elas influenciam o score (explicável).

[DS] Avaliação rápida (métrica + threshold)

Critério de aceite: tabela curta com métricas e recomendação de threshold (ex.: qualificado ≥ X).

## 6.2 Backend — exemplos

[BE] Endpoint para criar lead + registrar eventos

Critério de aceite: POST /leads e POST /events funcionando, persistindo no Postgres.

[BE] Endpoint de score integrado ao scoring_service

Critério de aceite: POST /leads/:id/score atualiza leads.score/status/motivos no banco.

[BE] Importação de parceiros via CSV (admin)

Critério de aceite: POST /admin/import/partners carrega CSV e aparece em GET /partners.

## 6.3 Frontend (Streamlit Admin) — exemplos

[FE] Tela Leads: filtro + detalhes + botão calcular score

Critério de aceite: lista filtra por status/UF/segmento e mostra motivos do score sem JSON.

[FE] Tela Parceiros: filtros + export CSV + detalhes do parceiro

Critério de aceite: filtros funcionam e o botão “Limpar filtros” não quebra o app.

[FE] Tela Visão geral: KPIs + resumo por segmento

Critério de aceite: KPIs carregam e não travam com base vazia.

# 7) Como ligar Issue → Branch → Commits → Pull Request

## 7.1 Branch de trabalho por Issue (recomendado)

Dentro da branch da equipe, crie uma sub-branch por Issue (opcional, mas mais organizado). Exemplo:

# você já está na sua branch de equipe (feature/ds, feature/be ou feature/fe)

git checkout feature/be

git pull --rebase origin feature/be

# cria branch específica para a Issue #12

git checkout -b be/12-import-partners

Se preferirem simplicidade, podem trabalhar direto na branch da equipe (feature/be, etc.).

## 7.2 Commit com referência à Issue

Padrão simples:

git add .

git commit -m "[BE] Import partners CSV (#12)"

## 7.3 Pull Request fechando a Issue automaticamente

No PR, coloque na descrição:

Closes #12

Quando o PR for mergeado, o GitHub fecha a Issue automaticamente.

# 8) Rotina curta para controlar o cronograma (sem burocracia)

Daily (10 min): cada pessoa atualiza sua Issue (status + checklist).

Triagem (1-2x por semana): revisar backlog, definir o que entra em Ready.

Review: tudo que está em Review precisa de dono (quem revisa).

Fechamento: só mover para Done quando PR estiver mergeado e validado.

# 9) Checklist antes de fechar uma Issue

Critérios de aceite atendidos

Sem erro no fluxo principal (rodou local / docker compose)

PR revisado (mínimo 1 reviewer quando possível)

Issue linkada ao PR e fechada corretamente (Closes #ID)

Notas curtas no PR/Issue sobre como testar (2-3 passos)

Fim do documento.